## Slide 1: Proyecto de análisis de datos: reunión de seguimiento.
Swell Capital
03 de Marzo de 2021
Iván Serrano
Olga Serna

## Slide 2: Agenda 01 02
Inicio del proyecto
Seguimiento a cronograma

## Slide 3: Inicio del proyecto
    El inicio del proyecto está determinado por:
      Entrega de algoritmo de órdenes de acuerdo con la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
        Entendimiento mutuo sobre definición de estrategia (19-02-2021 – reunión y correo electrónico)
        Definición de caja (24-02-2021 – correo electrónico).
        Definición de medidas de riesgo – retorno (24-02-2021 – correo electrónico).
      La entrega a conformidad de las bases de datos necesarias para el análisis de las estrategias. La conformidad con las bases de datos la darán los consultores una vez revisadas.
        Entrega de bases de datos: cuatro de seis bases de datos recibidas a conformidad (19-02-2021 – reunión y correo electrónico)

## Slide 4: Inicio del proyecto
    El inicio del proyecto está determinado por:
      Entrega de algoritmo de órdenes de acuerdo con la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
        Entendimiento mutuo sobre definición de estrategia (19-02-2021 – reunión y correo electrónico)
        Definición de caja (24-02-2021 – correo electrónico).
        Definición de medidas de riesgo – retorno (24-02-2021 – correo electrónico).
      La entrega a conformidad de las bases de datos necesarias para el análisis de las estrategias. La conformidad con las bases de datos la darán los consultores una vez revisadas.
        Entrega de bases de datos: cuatro de seis bases de datos recibidas a conformidad. (19-02-2021 – reunión y correo electrónico)

## Slide 5: Avances
    Construcción de un portafolio que sigue el algoritmo de órdenes de acuerdo a la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
      Lectura y adecuación de base de datos intradiaria.
      Cálculo de vela diaria.
      Cálculo de fractales diarios e intradiarios.

## Slide 6: Cronograma

## Slide 7: Actividades programadas S2
    Construcción de un portafolio que sigue el algoritmo de órdenes de acuerdo a la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
      Ejecución de órdenes de compra y venta.
      Cálculo de estadísticas de riesgo retorno calculado igual que en el archivo ETF ECH SWELL PERFECTO.xlsx
      Análisis y comparación de estadísticas para identificar la mejor estrategia igual que en el archivo ETF ECH SWELL PERFECTO.xlsx
      Cálculo de medidas de riesgo retorno propuestas

## Slide 8: Actividades programadas S2
    ETF ECH SWELL PERFECTO.xlsx solamente para el espejo, no para análisis
    Nos envían dos bases más
    MDD y 4 indicadores más de riesgo

## Slide 9: ¡Gracias!
CREDITS: presentation based on Slidesgo templates, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik