## Slide 1: Proyecto de análisis de datos: reunión de seguimiento.
Swell Capital
19 de Marzo de 2021
Iván Serrano
Olga Serna

## Slide 2: Agenda 01 02
Inicio del proyecto
Seguimiento a cronograma

## Slide 3: Cronograma

## Slide 4: Actividades programadas siguiente semana
    Construcción de un portafolio que sigue el algoritmo de órdenes de acuerdo a la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
      Cálculo de estadísticas de riesgo retorno calculado igual que en el archivo ETF ECH SWELL PERFECTO.xlsx
      Análisis y comparación de estadísticas para identificar la mejor estrategia igual que en el archivo ETF ECH SWELL PERFECTO.xlsx
      Cálculo de medidas de riesgo retorno propuestas: bases de datos de Rf y T.

## Slide 5: Estructura de Fase 1 - Backtest de estrategias actuales
Producto
Base de datos de las 81 estrategias con:
Cálculo de medidas de riesgo/retorno.
Registro diario de los criterios aplicados a las decisiones de inversión.
Identificación de mejor estrategia.
Insumos
Algoritmo para cálculo de señal y serie histórica intradiaria de activos seleccionados con principales estadísticas del precio y volumen de negociación.
Proceso
Construcción de los 81 portafolios que siguen el algoritmo de órdenes de acuerdo a la estrategia definida por Swell.

## Slide 6
Selección de estrategia
Retorno & MDD
Registro
decisión
Posición & Valoración
Ejecución de órdenes
Cálculo SIF
F. diarios de referencia
Vela diaria y F. diarios
F. intradiarios
Cargue
Cargue de principales estadísticas intradiarias de precio y de tabla de fractales a evaluar
Cálculo de vela diaria y codificación de fractales diarios
Cálculo de señal intradiaria final
Cálculo de posiciones finales y valoración del portafolio.
Cálculo de:
Retorno diario
Retorno acumulado
Máxima pérdida observada
Codificación de fractales intradiarios
Codificación de fractales diarios de referencia
Ejecución de órdenes de acuerdo a decisión de inversión.
Registro de apertura y cierre de posiciones, identificando precio de apertura y cierre
Selección de estrategia con mayor Retorno acumulado / máxima pérdida observada.
Proceso
Estructura de Fase 1 - Backtest de estrategias actuales

## Slide 7: Estructura del código

## Slide 8
Tabla de cargue de resumen de estrategias evaluadas
Resumen de fractal intradiario (FI), diario (FD) e intradiario de referencia (FIR)
Si no hay FI o FD (FI o FD no es ni BUY ni SELL), entonces se asigna el valor anterior de FI o FD.
FIRX corresponde a un fractal calculado con frecuencia intradiaria pero con base en una ventana móvil diaria.
Si no hay FIR, (FIR no es ni BUY ni SELL), entonces se asigna el valor anterior de FD.
Estrategia | Variable compra | Criterio compra | Función compra | Ref. compra | Señal compra | Variable venta | Criterio venta | Función venta | Ref. venta | Señal venta | Periodo inicio | Periodo fin
FIRX | CLOSE | > | FDX | FDX | BUY | CLOSE | < | FDX | FDX | SELL | FDX | FDX
FI1 – FD1 | CLOSE | > | max | HIGH | BUY | CLOSE | < | min | LOW | SELL | -4 | -1
FI2 – FD2 | CLOSE | > | max | HIGH | BUY | CLOSE | < | min | LOW | SELL | -5 | -2
FI3 – FD3 | CLOSE | > | min | LOW | BUY | CLOSE | < | max | HIGH | SELL | -4 | -1
FI4 – FD4 | CLOSE | > | min | LOW | BUY | CLOSE | < | max | HIGH | SELL | -5 | -1
FI5 – FD5 | CLOSE | > | min | LOW | BUY | CLOSE | < | max | HIGH | SELL | -6 | -1
FI5 – FD6 | CLOSE | > | min | LOW | BUY | CLOSE | < | max | HIGH | SELL | -3 | -1
FI7 – FD7 | CLOSE | > | min | LOW | BUY | CLOSE | < | max | HIGH | SELL | -6 | -2
FI8 – FD8 | CLOSE | > | max | OPEN | BUY | CLOSE | < | min | LOW | SELL | -4 | -1
FI9 – FD9 | CLOSE | > | max | OPEN | BUY | CLOSE | < | min | HIGH | SELL | -4 | -1

## Slide 9: Estadísticas de riesgo / retorno solicitadas
    AROR (Anualized Rate of Return) = Beneficio anualizado = Utilidad / P.Inicial
      Cálculo Anual y mensual
    R/R = AROR / Net Stdv = Tomando como referencia la desviación estándar de los retornos mensuales
      Cálculo Anual y mensual
    Cálculo: AROR / Maximo Draw Down = Fórmula del archivo enviado (ETF ECH)
      Cálculo Anual y mensual
    Maximo Drawdown = Fórmula del archivo enviado ETF ECH
      Cálculo Anual y mensual

## Slide 10
    Sharpe: (Rp – Rf) / DSp
      Rf = Rentabilidad sin riesgo. Obligaciones a corto plazo de deuda pública (bonos letras del Tesoro) de una zona geográfica similar a la del active que deseamos evaluar.
    Sortino: (R – T) / TDD
      R = rentabilidad media anual
      T = El rendimiento mínimo aceptable, target u objetivo de rendimiento. Puede ser cero, o cualquier otro benchmark como por ejemplo el rendimiento de un índice bursátil.
      TDD = Target downside deviation. Representa la dispersión de los resultados que son inferiores al target.
    Se requieren bases de datos con la misma frecuencia que la de los activos evaluados para Rf y T.
Estadísticas de riesgo / retorno solicitadas

## Slide 11: Cronograma

## Slide 12: Actividades programadas siguiente semana
    Cálculo de medidas de riesgo retorno propuestas: bases de datos de Rf y T.
    Inicio Fase 2: “optimización de estrategias actuales “
      Análisis de parámetros SL, TP y apalancamiento en estrategias actuales.

## Slide 13: ¡Gracias!
CREDITS: presentation based on Slidesgo templates, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik