## Slide 1: Definición inicial de términos para proyecto de análisis de datos
Swell Capital
09 de Febrero de 2021
Iván Serrano
Olga Serna

## Slide 2
“Se propone proyecto para optimizar estrategias actuales”.
Objetivos específicos:
“Backtest de estrategias actuales”!.
  Construcción de un portafolio que sigue el algoritmo de órdenes de acuerdo a la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
“Optimización de estrategias actuales”.
  Análisis de los parámetros (SL, TP) utilizado en las estrategias actuales.
  Desarrollo de un modelo de optimización de los parámetros para mejorar el desempeño de la estrategia.
“Desarrollo de variantes a estrategias actuales mediante el análisis de performance en varios activos, utilizando herramientas sofisticadas de análisis estadístico”.
  Análisis del modelo utilizado para crear la señal de estrategias actuales.
  Desarrollo de modelos que buscan optimizar la efectividad de la señal.
Duración: 12 semanas (144 horas).
Output: optimización de estrategias actuales con backtests probados en varios activos.

## Slide 3
Aclaraciones:
    Alcance:
      Estrategias bajo análisis: ETF (spxl, fas, ech) y monedas (MXN, ZAR, TRY).
      Tipo de análisis: el conocimiento aportado por los consultores se enfoca en modelos cuantitativos que serán desarrollados con base en el conocimiento de mercado suministrado por Swell para cada uno de los activos.
    Entregables: asociados a los objetivos específicos:
      Códigos y resultados para backtesting de las estrategias definidas por el alcance.
      Códigos y resultados de estrategias definidas por el alcance con parámetros óptimos.
      Códigos y resultados de estrategias definidas por el alcance con señales óptimas.
    Cronograma: fecha y condiciones de inicio, periodicidad de reuniones de seguimiento y retroalimentación.
    Modificación a términos acordados: procedimiento para tratar contingencias.

## Slide 4
Pasos para entender archivo:
Descripción de archivo: DATOS ECH, LADO A, LADO A + B
Descripción de datos
Procedimiento de cálculo de fractales (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9) intradía
Procedimiento de cálculo de fractales (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9) día
Procedimiento de cálculo de medidas de retorno / riesgo: Utilidad, YTD, Trade, MDD, VAR, riesgo
Adición de TP y % de cierre en formulación
Adición de Spread Swell en formulación
Presentación de resultados en matrices de sensibilidad